投 标 邀 请

1、东华大学是东华大学松江校区材料学院A区5楼改造工程的建设单位。

2、工程建设地点位于：上海市人民北路2999号。

3、上海教育建设管理咨询有限公司受建设单位的委托作为本工程施工招标的招标代理单位，现邀请合格的投标单位参与本工程的施工招标。

4、领取招标文件

时间：2015年8月28日

地点：上海市中山西路1245弄1号1#楼213室。

5、现场踏勘

各投标单位自行踏勘。

6、招标文件澄清和答疑

投标单位疑问应在2015年8月31日12:00时以前以书面形式传真至招标代理单位。

传真：63820185*8016

回复疑问时间：另行通知。

暂以传真答复为主，如需召开标前答疑会将另行通知。

7、投标截止时间和地点：

时间：2015年9月1日13:30时前，并当场开标。

地点：上海市中山西路1245弄1号1#楼215室。

对迟到的投标文件，招标单位将不予接受。

8、标书售价为人民币500元，售后不退。

招标单位：东华大学

招标代理：上海教育建设管理咨询有限公司

联 系 人：胡华

地　　址：上海市中山西路1245弄1号1#楼213室

电　　话：63820184*8004

传　　真：63820185*8016

2015年8月

投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说 明 与 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建设单位 | 单位名称：东华大学 |
| 2 | 工程概况 | 工程名称：东华大学松江校区材料学院A区5楼改造工程 工程地址：上海市人民北路2999号 |
| 3 | 工程招标承包范围 | 本工程工程量清单及图纸所示改造工程。 |
| 4 | 工程质量等级 | 一次验收合格100%。投标单位应自报质量处罚承诺，若达不到质量要求，最低按工程结算造价的3%扣罚（具体百分比由投标单位自报）。 |
| 5 | 工期要求 | 施工工期：不大于30日历天（具体工期由投标单位自报） 计划开工日期为：2015年 9月10日（实际以开工令为准），每延误一天工期处罚≥合同总价的万分之五（具体百分比由投标单位自报）。 |
| 6 | 投标人资质等级 | 1）投标人必须是中国境内合法的注册公司，必须提供相应的注册、经营和代理等资格证明文件。 2）投标单位必须具有房屋建筑工程施工总承包二级及其以上资质。 |
| 7 | 领取招标文件 | 时间：2015年8月28日 地点：中山西路1245弄1号1#楼213室 联系人：胡华 电话：63820184*8004 |
| 8 | 踏勘现场 | 各投标单位自行踏勘 |
| 9 | 传真澄清书面材料 | 时间：2015年8月31日12:00时以前 传真：63820185*8016 |
| 10 | 答疑会 | 如需，另行通知 |
| 11 | 领取补充招标文件 | 如需，另行通知 |
| 12 | 回标 | 回标截止时间：2015年9月1日13:30时前 地点：上海市中山西路1245弄1号1#楼215室 |
| 13 | 开标会 | 开标时间：同回标时间 地点：同回标地点 |
| 14 | 投标有效期 | 投标截止日期之后的90个日历天内有效 |
| 15 | 标书工本费 | 500元/本，在领取招标文件时支付 |
| 16 | 投标文件份数 | 书面投标文件壹份“正本”和肆份“副本”。 商务标需用还须提供兴安得力软件电子文件（.bs3和.eb3）壹份。 |

第一章 投标须知

第一条  总则

1.1 工程名称：东华大学松江校区材料学院A区5楼改造工程。

1.2 建设地点：上海市人民北路2999号。

本次招标的内容为：东华大学松江校区材料学院A区5楼改造工程施工。

1.3 建设单位：东华大学

1.4 本工程施工企业资质要求为：

1）投标人必须是中国境内合法的注册公司，必须提供相应的注册、经营和代理等资格证明文件。

2）投标单位必须具有房屋建筑工程施工总承包二级及其以上资质。

1.5 本招标文件是本工程招标过程中的规定文件，是各投标单位编制投标书的依据，也是本工程合同文件的主要组成部分。

1.6 本工程的技术要求总说明：

1.6.1  承包人必须满足工程质量要求一次验收合格率达100%。

1.6.2  承包人应严格按照现行各项规范和标准。

1.6.3  承包人需负责本工程施工时间符合建设单位的进度计划要求。

第二条  工程现场条件

2.1  本工程可供施工用水、用电已接至现场指定地点，各投标单位应在踏勘现场时自行查明；施工单位生活、施工过程中必须安装的管、线、计量表具的费用应在措施费中单独列支，一经中标，包干使用。生活、施工用水、用电量由建设单位代缴向供电、供水部门缴付费用并从工程款中向承包方扣还。

2.2  工地进出场道路业已畅通，施工单位不得擅自在施工场地以外的路面上堆放土方或停放机械，中断交通。场内堆土必须保护好原有路面，如有损坏，由施工单位负责。

2.3  本工程供施工单位使用的场地仅限于施工作业区内，各施工单位的生活区自行解决，需要在作业区搭建临设、必须经建设单位同意。

2.4  投标人应认真踏勘现场，熟悉施工现场及场内地形、地貌、交通道路等情况，仔细检查场地内现有设施和施工用空间，以获得一切可能影响投标投标的直接资料，如有需要发生的费用在措施费中单列（无论是否开列费用，建设方将一律视为投标方已确认所有现场条件和预计到了可能发生的异常情况），中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而提出额外的付款或延长竣工日期等要求。

第三条  招标文件组成

3.1  投标须知；

3.2  技术规范；

3.3  附件；

3.4  工程量清单；

3.5  图纸（如有）；

3.6  招标单位为澄清或修改招标文件所发布的书面补充文件。

第四条  工程承包内容、范围和方式

4.1  工程承包范围及内容：本工程工程量清单及图纸所示改造工程。

4.2  承包方式：施工总承包。

第五条  完工时间要求

5.1  本工程计划开工日期为：2015年9月10日（实际以开工令为准）。投标单位可根据各自的优势进行竞争，投标单位在投标书中所报的工期，一旦中标则作为合同工期。

5.2   除《合同条款》所列可以相应顺延工期的情况外，工期不能按合同规定的时间竣工，中标单位应承担违约责任，每延误一天，应向建设单位支付不少于合同价款万分之五的误期赔偿费（投标单位自报）。

5.3  中标单位接到通知书后，应做好进场准备，接到业主进场通知后，立即进场。

第六条  工程质量及安全要求

6.1  建设单位要求本工程达到一次性验收合格100%。若因本承包单位原因造成本工程达不到以上质量要求，承包单位需赔偿建设单位的损失。投标单位应自报质量处罚承诺，若达不到质量要求，按不低于工程结算造价的3%扣罚（投标单位需对此明确承诺）。

承包人需负责本工程施工时间符合建设单位的进度计划要求。

6.2  工程质量等级以政府质监部门评定为准，达不到质量等级要求，承包单位应自费进行返工，工期不予顺延。

6.3  中标单位应根据有关规范标准，严密组织，精心施工，确保工程质量，同时还应做到文明施工，确保施工区域内部及外部道路清洁安全。

6.4  建设单位委托授权社会专业监理公司进行工程施工区过程监理，施工单位应接受监理工程师的全面监理，及时向监理工程师提供材料合格证等证书和各类工程施工信息，并为其工作、生活提供方便。

第七条  合同价款及调整

7.1  在标书有效期内，承包人根据建设单位发出的中标通知书中指定的时间和地点与建设单位签订施工合同。本工程采用工程量暂定，综合单价闭口包干（包工、包料、包工期、包质量、包材料检测、包安全、包验收、包测试费、包工资及材料价之任何市场差价、管理费、利润、税金、保险、必须的加班费、费率或汇率的变动、专利费、包装空运、国外及本地存仓、运输、因材料或设备迟到工地的窝工费等等）的合同方式确定。如有因建设方原因引起的变更，以签证形式纳入结算。

7.2  由于下列原因合同价款可作调整：

业主代表确认的工程量增减及签证；业主代表确认的设计变更或工程洽商。

法律、行政法规和国家有关政策重大变化影响合同价款情况；

7.3   签订合同后，如工程发生设计变更，则按下列原则结算：

A、 合同中已有适用于变更项目的单价，按合同已有的单价计算变更项目价款；

B、 合同中只有类似变更项目的单价，可以参考类似单价计算变更项目价款；

C、 合同中没有适用或类似于变更项目的单价，按招标文件规定编制变更项目单价，变更项目的含量参照《2000上海市建筑工程预算定额》消耗量为基数，人工、材料、机械单价，合同中有相同或类似的单价参照合同单价，无类似单价则参照施工期间的市场平均价格，并报发包人核批。材料或部分材料如适用于原投标书内的材料，则适用材料单价仍按投标书材料价格，变更人工单价仍执行原投标人工单价，所有费率按原投标书费率。

D、工程量计算规则按照08清单计价规范。

7.4  如施工期间政府部门新出台的需建设单位代为承包方缴纳的税、费，此类税、费由投标单位在本次投标中自行考虑风险，发包人将不再另行支付。

第八条  合同价款的支付

本工程由中标单位与建设单位签订合同，合同款项由建设单位支付给中标单位。

8.1  工程付款

签订合同后预付合同价的50%，安装完成通过建设单位及工程监理验收后付至合同价的70%，余款在审计结束后付至审定价的95%，审计价5%在两年保修期满后付清。

承包人需提前申报未计价材料、乙供甲批材料报价单，若不能按时提供符合要求的报价单，造价工程师有权对这些材料以市场最低价计算；由此造成的工期延误由承包人负责。

所有因变更或约定可调整的合同价款或追加合同价款，不与工程进度款同步调整，仅限于在最终结算时支付。

措施项目费用、其他项目费用：

1) 发包人将根据承包人投标报价中措施项目清单、其他项目清单内明细表中的内容，按其不同的性质分成以下部分：

① 开工阶段发生的费用(如现场清理费等)；

② 与工期相关的部分(如水、电费用等)；

属于第①类的，在完成该项内容后一次性支付；

属于第②类的，按计划工期每月等额支付；

承包人必须在每次付款前提供符合上海市财税政策的发票，如承包人不能提供发票，发包人有权拒付工程款，由此造成的违约责任由承包人承担。

承包人履行完质量保修责任及其它附随义务，收到发包人的确认证明后14天内，支付合同价款的5%。

第九条  材料采购、运输、仓储及保护

9.1  本工程需要的材料由承包方自行投标、采购、运输并送到现场。

9.2  承包方所采购的材料必须符合设计和规范要求，如因材料不合格而造成的返工等各种经济损失，均由承包方自负。

第十条  投标说明

10.1  投标编制依据：

10.1.1 《建设工程工程量清单计价规范》GB50500－2008、《2000上海市建筑工程预算定额》

10.1.2  市政府、市建委、市定额站的有关文件；

10.1.3  上海市建设主管部门颁发的与计价规范相配套的其他现行文件和规定；

10.1.4  图纸（电子版）；

10.1.5  本招标文件及答疑会纪要等补充招标文件；

10.1.6  工程量清单；

10.1.7  投标投标应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工方案、施工组织设计，依据企业定额和参照建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额，参照市场信息价格，结合自身实力，充分考虑市场风险进行编制；

10.2  工程量清单及投标的有关说明、规定：

10.2.1  工程量清单由分部分项工程量清单、措施项目清单和其他项目清单组成。其工程总造价由分部分项工程量清单总费用、措施项目清单总费用组成。

10.2.2  措施项目费是指分部分项工程费用以外，为完成该工程项目施工，发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。包括：临时设施费、现场安全、文明施工措施费、所有检测费、测试费。

10.2.3  综合单价是指完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润等，并考虑建设单位管理配合及市场风险因素。

10.2.4  投标单位投标时应根据设计图纸、现场踏勘情况及招标文件所提供的承包范围、内容、要求和工程量清单，结合该工程的施工组织设计进行综合考虑，按照《建设工程工程量清单计价规范》规定的统一格式投标。

10.2.5  投标单位在利用自身的优势（企业综合管理能力、劳动效率、材料采购渠道等）进行投标时，如果意识到自身的总投标有可能明显低于其他投标、或主要材料投标明显低于{《上海市建筑工程预算定额》工程材料预算调整价格（2004）}并有可能被评标委员会认为低于个别成本价的，投标单位在投标文件综合说明条款中作出书面说明并提供相关证明材料。

10.2.6  中标后，承包单位由于考虑不周、漏报、少报而要求追加投标将不会被建设方所接受。

10.2.7  投标清单中的每一单项均需填写单价和合价，对没有填写单价或合价的项目的费用，应视为已包括在投标清单的其他单价或合价之中，业主方不会因此而免除承包人应承担的一切责任。

10.2.8 一旦中标，投标人投标中的综合单价将作为工程结算付款的依据，除非合同条款另有规定，不得擅自变更。施工过程中若发生重大设计变更引起工程量变化的，则投标的综合单价不变，工程价款相应调整，调整原则同本招标文件7.3条规定。

10.2.9  投标单位按工程量清单，并根据现行市场价格和投标单位自身经济实力进行优惠后投标，单价填入工程量清单投标表的综合单价栏中。填入《上海市建设工程施工投标标书情况汇总表》中的分项投标及总投标必须与工程量清单投标表中的相应栏目中的金额保持对应关系，如出现不相符合的情况，该投标将被视为无效标。

10.2.10  本次招标的投标，暂按本文件提供的“工程量清单”为准，实际工作量的修正，按上述10.2.8款的有关规定执行。

10.2.11  投标单位应在提供的工程量清单电子文本中，按照招标单位要求附上清单项目的单价分析，如没有附以上项目单价分析的，则按无效标处理。

10.2.12  如在投标中，出现电子文本投标与书面文本投标不一致时，以书面文本投标为准进行调整。

10.2.13  开标后对商务标进行初步回标分析，由评标委员会进一步评审，并可就有关问题要求投标单位予以书面澄清。投标单位的商务标如存在以下情况的，经评标委员会评审后可作为废标：

A、  招标文件规定须加盖投标人公章和法定代表人或法定代表人授权代表人的盖章或签字，但投标文件无盖章或盖章、签字不齐全的；

B、 投标文件未按照招标文件规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法确认的；

C、 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效；按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

D、 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

E、 投标文件附有招标人不能接受的其它条件（包括但不限于以下情况）：

1)  投标人未接受招标文件规定的风险划分原则，或者投标人提出新的风险划分办法；

2)  投标人增加招标单位的责任范围，或者减少投标人义务；

3)  投标人提出不同的工程验收、计量、支付办法；

4)  投标人对合同、事故处理办法提出异议；

5)  投标文件中拟派的项目经理不符合施工要求的；

6)  投标人对合同条款出现重要保留；

F、 投标人在投标活动中出现欺诈行为；

G、 投标文件明显不符合招标文件规定的技术规格、技术标准的要求；

H、 投标文件报价明显不符合招标文件规定的有关报价要求（不限于以下）：

1） 本次投标的人工费应参照建设工程（上海地区）《建材与造价咨讯》发布的2015年7月建设工程价格市场信息中人工单价（定额工日劳务发包承包价）的范围内进行报价，报价区间为104-211元/工日，人工费低于此范围的，按照此范围内的上限予以修正，高于此范围的作废标处理。人工单价范围是指上述月份建设工程价格市场信息中的最高人工费及最低人工费 ，不限定各项工种对应。

2）本工程工料消耗依据：上海市2000土建定额、上海市2000安装定额、上海市2000市政定额，清单组价所套定额含量不得调整，否则作废标处理。

3）综合费用（指管理费+利润）参考率（土建装饰工程综合费用参考率3％-8％，安装工程综合费用参考率31％-41％）的范围内进行报价，否则作废标处理。

4）依据沪建交（2006）445号文中附件2指定控制措施项目总报价的费率，本工程安全防护、文明施工措施费率下限为2.0%，上限为2.3%。超过此范围报价作废标处理。

5）规费（除社会保险费外）未按“沪建市管〔2010〕29号”文件，税金未按“沪建市管〔2011〕18号”文件，社会保险费未按“沪建市管[2015]54号”文件规定的计费基数和费率投报的，或者未填报的，作废标处理。

6）发生10.3条款所规定的情况时，其修正值的总和大于或等于“该投标人的工程量清单报价”的5%（“该投标人的工程量清单报价”指已扣除了暂定价材料和设备的报价金额）。

7）提供材料或设备的“指定单价”或“暂定单价”的子目，投标单位变动其主材或设备报价的。

I、 评标委员会发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标应作废标处理。

J、 低于企业成本的报价：评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人，或者其投标报价明显低于社会平均报价水平。

K、 评标委员会认为不符合招标文件规定的其他实质性要求。

10.3  投标报价的修正

10.3.1细微偏差：投标文件实质上响应招标文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会应当书面要求投标人对其细微偏差进行补正，原则为对其作不利于该投标人的量化。报价的补正、量化标准应符合招投标法的规定，不得有实质性的改变和调整。

10.3.2计算上或累计上的错误，修正的原则如下：

1)用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；单价与工程量的乘积与总价之间不一致时，以单价为准；若单价有明显的小数点错位，应以合价为准，同时修正单价。

2)投标的书面文件与电子文本应当一致，总报价与分项报价之和应当相符，综合单价报价与综合单价分析表应当相符，工、料、机清单单价与分部分项综合单价中的工、料、机单价应当相符；当出现不一致或不相符的情况时，评标委员会在评审时将按最不利于该投标人的原则进行修正。综合单价明显低于市场平均价的，经评标委员会评定后（包括对其提供证明材料的真实性的评定）评标委员会有权对其作不利于该投标人的量化（量化标准为：按照该项目有效标中最高报价予以修正）

10.3.3评标综合单价及总报价修正的原则如下：

1）主要分部分项的综合单价报价低于“平均报价”且明显低于市场合理低价的，经评标委员会评审后，按照该项的有效投标人中最高报价予以修正。

2）综合单价报“0”或“负”的报价，投标人无充分理由说明的，按照此项有效投标人中最高报价予以修正。

3）工程内相同子目（项目特征、工作内容及主材相同）的综合单价报价前后不一致，评标委员会评审时有权对其作不利于该投标人的量化；

4）上述修正总报价作为评标打分的依据，不等于中标价；一旦中标后，中标价应按原投标价计。

10.4  投标报价的优惠：投标人对报价作出优惠、让利应在投标文件中说明并提供相应的证明，没有列入投标文件，而在澄清、说明和补正时作的补充说明，评标时不予考虑。

第十一条  工程管理要求

11.1中标施工单位应严格按照已确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受项目管理单位、施工监理单位和投资监理单位对工程施工质量、进度、造价、安全及文明施工的监督管理。

11.2承包人对施工招标承包范围内的工程项目一律不得转包 ，否则一经查实，立即取消中标单位的承包资格，并承担由此引起的一切后果。

- 第十二条  投标书内容

12.1  商务标内容

12.1.1  投标书综合说明

- 12.1.2  投标保证书

12.1.3  投标书附录

12.1.4  投标书情况汇总表（上海市建设工程投标标书情况汇总表（表九））

12.1.5  工程量投标清单（按工程量清单计价规范格式），同时提供.bs3.和eb3电子商务文件一份。

12.1.6  法定代表人资格证明书

12.1.7  授权委托书

12.1.8  提供优惠条件的说明（如有）可填入投标标书情况汇总表的说明栏内

12.2  技术标内容

12.2.1  技术标总体说明

12.2.2  施工准备工作计划。

12.2.3  施工方案和技术措施

12.2.4  施工进度计划

12.2.5  施工现场平面布置

12.2.6  主要材料清单，注明产地、品牌、规格及型号等

12.2.7  主要劳动力配备（并单独注明预计使用外地从业人员的工日数）、主要施工机械设备表（规格型号、数量、性能）

12.2.8  材料等供应计划

12.2.9  质量保证措施

12.2.10  安全、文明施工措施

12.2.11  工程项目管理人员名单（包括年龄、履历、简介及职务等）

12.2.12  附件（包括企业资质证书、营业执照、诚信手册等有关文件资料复印件）

12.3  电子文本内容（bs3.和eb3商务文件）

12.3.1  工程量清单总费用及组成

12.3.2  措施项目清单总费用及组成

第十三条  投标文件编制要求

13.1  投标人应对本招标标书进行充分分析，并在熟悉图纸和现场的基础上，编写投标标书。

13.2  本工程投标书必须内容齐全，字迹清楚，并符合招标文件书所附的投标书有关张页的规定格式编写。

13.3  投标标书内下列各页必须加盖单位公章和法定代表人章。

- （1）投标编制说明。

- （2）投标标书情况汇总表。

- （3）投标投标清单各页

- （4）投标书中规定格式标有盖章处之各页。

13.4  投标书（书面）一式伍份，其中正本壹份，副本肆份，制作.bs3.和eb3商务文件电子文本一份。

13.5 上述“12.2.11款”工程项目管理人员名单（包括年龄、履历、简介及职务等）、    “12.2.12款” 附件（包括企业资质证书、营业执照、诚信手册、安全生产许可证及法人、项目经理、安全员证书等有关文件资料复印件）及法人代表资格证明书、法人代表授权委托书、受委托人身份证复印件单独装订一份。

13.6  商务标内容应按招标文件(包括答疑会纪要、招标补充文件)规定的所有内容和条目顺序编制，如有省缺，将被视作不响应招标文件而成为无效标。 技术标的内容应按照招标文件规定的内容条目和顺序编写，不要任意增加、减少或顺序颠倒，但每一条目下的内容则可根据本工程及投标人的实际情况自行分段安排，如出现规定的条目无法涵盖的内容，可安排在第一个条目“技术标总体说明”中叙述。

13.7  电子文本一套，在表面贴上标签并加盖单位公章和法定代表人章。

第十四条 开标

14.1  投标文件有下列情况之一者将当场宣布无效：

- 14.1.1  投标文件未按规定标志、密封；

- 14.1.2  未经法定代表人签署或未加盖投标单位公章或未加盖法定代表人印鉴；

- 14.1.3  未按规定的格式填写，内容不全或字迹模糊辨认不清；

- 14.1.4  投标截止时间以后送达的投标文件；

- 14.1.5  未提交法人授权委托书的；

14.2  未被当场宣布无效的投标文件，在评标过程中如发现有其他不符合招标文件要求的情况，不排除其被评标委员会确定为无效标的可能。

第十五条  投标注意事项

15.1  投标单位必须按招标文件所规定的日程安排，准时参加有关活动。

15.2  投标单位必须自行承担投标过程中的一切费用。

15.3  招标单位若在投标截止时间仍未收到投标单位的投标书，而且在该时间之前投标单位也未以任何可视为依据的内容和形式告知招标单位且征得同意（因途中交通受阻而延误送达时间等原因，将不能获得招标单位的宽限和同意），则一律视为弃权，标书不再予以接受。

第二章  附  件

投 标 书

致：东华大学

1、工程报价

合同总价：      万元（大写：                                  ）。

具体各单位工程及其分项报价请见附上的报价一览表。

2、我们保证在接到开工令后的         天内开始为本工程施工并根据整个施工进度计划或业主的调整计划要求的       天内（包括休息日、假期及恶劣天气）或按合同而延长的时间内完成上述工程（包括测试并取得国家有关方面的书面批准）。如超出此工期，每超出一天按       扣罚。

3、如果本报价获接纳，我们保证本工程的质量能满足设计要求及达到相关验收规范，并且工程质量要求一次验收合格率达100%。若因我方原因本工程未能达到上述目标，我方承诺按合同总价              罚款 。

4、我们同意本投标的有效期为截止投标后至工程竣工验收，在有效期内予以接纳仍对我们有约束力。

5、直至另行签署正式合同为止，本报价由建设单位在有效期内接纳后便成为有效合同，对双方有约束力。

6、我们明白建设单位不一定要接纳最低的报价，亦不会解释选择或否决任何投标的原因。

7、我们确认本报价文件已考虑建设单位或其工程顾问向我们发出的招标文件及修改补充文件。

8、我们确认已完全按照招标文件填妥并提交一切所需要的资料。

9、我们确认建筑师提供的招标图纸及技术，只要显示外观上及性能上的要求及表达与主体结构之间的关系，我们已考虑到深化设计时遇到的所有技术问题和如何解决这些问题，同时满足指定的性能和规定要求。

10、我们明白和尊重评标委员会做出的一切决定。

报价方名称：

地址：

盖章：

法人或授权代理人签署：

姓名：

职位：

- 法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：             性别：      年龄：        职务：

系_______________（投标单位）的法定代表人。为施工、竣工和保修

的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

- 特此证明。

- 投标单位：（盖章）

- 日期：____年___月___日

- 授 权 委 托 书

本授权委托书声明:我________(姓名)系                     (投标单位名称)的法定代表人，现授权委托_________________(单位名称)的___________(姓名)为我公司代理人，以本公司的名义参加______________(招标单位)的________________工程的投标活动。

代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

- 代理人无转委权。特此委托。

代理人：             性别：             年龄：

单位：               部门：             职务：

- 投标单位：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日期:       年    月    日

上海市建设工程施工投标标书情况汇总表

工程地址：上海市人民北路2999号

| 建设工程名称 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位工程名称 | 总 造 价（万元） | 其中 |  |  |  |  | 施工总工期（日历天） | 工期处罚 承诺（％） | 自报质量 等 级 | 质量处罚 承诺（%） |
|  |  | 分部分项 价格 | 措施项目 价格 | 其他项目 价格 | 规费 | 税金 |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价：（大写人民币万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要说明： 项目经理姓名： ，手机： ，身份证： 。 投标单位(公章): 法定代表人: 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

评标办法

本评标办法根据中华人民共和国《招标投标法》及国家七部委联合制定的《评标委员会和评标办法暂行规定》的有关规定，及本工程招标文件关于评标的准则予以确定。本办法是招标方确定工程中标单位的依据。

一、评标原则

1. 本次招标采用“百分制评标法”。分别对技术标与商务标进行评分。

2. 本项目评标委员会依法组建，成员为5人及以上的单数组成。

3. 对所有投标方的投标评估，评委都采用相同的程序和标准。

4. 各投标单位最终得分按以下公式进行计算：

最终得分 = 技术标得分 + 商务标得分

5. 评标委员会按本办法记名打分，最终得分最高者为中标人。如出现最高得分分数并列的情况，则由评委无记名投票方式选定，得票多者为中标人。当排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。

二、评标细则

6.   商务标部分（50分）

6.1  工程总造价（48分）：

a、计算合理基准投标价：取入围投标人商务评标价的算术平均值作为本工程的基准商务评标价。

b、计算各投标单位投标价得分：得出基准商务评标价后确定基准分为44分，然后根据以下规定，求出各投标单位的商务评标价得分（商务评标价得分值保留两位小数，最小计分单位0.01分，小数点第三位四舍五入）。

- 商务评标价报价每高出基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上减0.5分，最少减至40分；

- 商务评标价报价每低于基准价1%，商务报价得分在基准分的基础上加0.2分，最高加至48分；

6.2  施工总工期（分值：1分）

投标单位自报工期满足招标文件工期要求且承诺每延误一日历天工期承担违约金≥合同总价的万分之二，得1分，否则不得分。

6.3 质量等级（分值：1分）

投标单位自报质量满足招标文件质量要求竣工验收一次合格率100%。且承诺达不到的按≥合同总价的3%承担违约金，得1分，否则不得分。

7.   技术标部分（50分）

评标委员会对各投标单位对工程施工现场布置是否可行性及合理性，分部分项工程施工方案是否可行性及合理性，施工管理措施的是否可行性及合理性；关于对工程质量、文明、进度、安全、等保证措施是否具有针对性，各投标单位现场管理人员、机械配备、组织机构是否合理、齐全等方面是否最大限度地满足招标文件要求进行评定打分。

a、报价单位近三年类似工程业绩及质量评价（3-6分）；

b、所报总工期及施工进度初步计划表（3-6分）；

c、工程质量及文明施工的保证措施（3-7分）；

d、施工组织设计（15-20分）；

e、项目组成人员（3-6分）；

f、标书总体质量分（3-5分）。