网络调整公告

信息化办公室定于2009年9月28日-10月13日对延安路校区网络中心机房进行整体搬迁。搬迁期间将对延安路校区全部光缆进行重新割接，学校各部门的网络都会有暂时的中断，具体安排见附表。由此给广大校园网用户上网带来不便，我们深表歉意，望大家谅解并请互相转告，谢谢！在此期间，如果您遇到网络中断等故障，请及时联系我们。电话：62373926

祝全校师生节日愉快！

信息化办公室

2009年9月27日

附表：（具体进度根据工程实施情况会有所调整，以下安排仅供参考）

| 实施时间 | 实施内容 | 涉及部门 | 预计中断时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 9月28日晚-29日 | 延安路校区北区光缆割接 | 延安路校区北区各大楼 | 28号18点--29号，部分大楼会有网络中断情况 |
| 10月2日 | 电信出口光缆割接 | 全校 | 中断时间约3小时 |
| 10月3、4日 | 教科网出口光缆割接 | 全校 | 中断时间约3小时 |
| 10月5日—7日 | 延安路校区南区光缆割接 | 延安路校区中心大楼、图书馆、退管会、幼儿园、三教北翼、计算中心，延安路校区电工楼、中南、二教、网络学院、38号家属楼、后勤、旭日楼、出版社、四教，逸夫楼、成教，材料大楼。部分管理学院、成教、汽车队、机械学院、中心大楼、退管会、纺织博物馆 | 在此时间里面部分大楼会有网络中断的情况。每栋大楼断网时间约2-4个小时 |
| 10月8日 | 第三教学大楼停电一天 | 全校 | 网络中断 |
| 10月9日-13日 | 延安路校区南区光缆割接 | 未割接完成的一些大楼 | 在此时间里面部分大楼会有网络中断的情况。每栋大楼断网时间约2-4个小时 |